УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

муниципального округа

от 06.07.2023 № 906

(приложение 3)

**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием**

**МБОУ «Тотемская СОШ №2» (школы)**

**в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем**

**образования в рамках государственной программы Российской Федерации**

**«Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный ФИО | Результат | Срок |
| 1 | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | **положительное** заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 30.06.2022 |
| 1. | Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания | Федорова Е.С.,  заместитель  начальника  управления  образования;  Теряева Т.М.,  контрактный  управляющий | Извещения о проведении  закупок | не позднее  01.08.2023 |
| 2. | Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы | Горчагова В.С., начальник  управления  образования  администрации Тотемского округа | Постановление администрации  района | не позднее  15.07.2023 |
| 3. | Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы | Горчагова В.С., начальник  управления  образования  администрации Тотемского округа | Приказ  управления  образования | не позднее  01.08.2023 |
| 4. | Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций | Горчагова В.С., начальник  управления  образования  администрации Тотемского округа | Утвержденный  План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам  обсуждения и  согласования  дизайнерских и иных проектных решений  совместно с  педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций | не позднее  01.08.2023 |
| 5. | Проведено обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими  работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Протокольное решение Штаба  родительского общественного контроля | не позднее  10.11.2023 |
| 6. | Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы | Горчагова В.С., начальник  управления  образования  администрации Тотемского округа;  Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Протокольное решение штаба/ размещение информации на сайте ОО | не позднее  01.09.2023 |
| 7. | Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию» | Горчагова В.С., начальник  управления  образования  администрации Тотемского округа;  Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по  Результатам  рассмотрения  наиболее часто встречающихся вопросов | На протяжении реализации проекта, ответ на  обращение не позднее  5 рабочих дней с даты  получения |
| 8. | Сформирован медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта здания | Горчагова В.С., начальник  управления  образования администрации  Тотемского округа;  Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Утвержденный муниципальным штабом по реализации проекта  медиаплан  по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта | не позднее  01.09.2023 |
| 9. | Сформирован план по обеспечению непрерывности  образовательного процесса  обучающихся при проведении капитального ремонта здания МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Горчагова В.С., начальник  управления образования  администрации Тотемского округа;  Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Утвержденный  муниципальным штабом по  реализации  проекта план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов  капитального  ремонта | не позднее  01.11.2023 |
| 10. | Проведен анализ потребности в средствах обучения и воспитания МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Письмо муниципального координатора с  приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания | не позднее  01.03.2024 |
| 11. | Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания | Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»;  Теряева Т.М.,  контрактный управляющий | Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания | не позднее  01.04.2024 |
| 12. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами  обучения и воспитания | Теряева Т.М.,  контрактный управляющий | Извещения о проведении  закупок | не позднее  10.01.2025 |
| 13. | Проведен анализ  потребности обновления при проведении капитального ремонта 100 %  процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам их ветхости и дефектности | Шмыкова Н.В.,  директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Информационно- аналитическая справка | не позднее  01.12.2024 |
| 14. | Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее  использование в образовательном процессе по причинам их ветхости и дефектности | Горчагова В.С., начальник  управления  образования  администрации Тотемского округа | Информационно - аналитическая справка | не позднее  30.07.2025 |
| 15. | Проведен анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов  (территорий) | Федорова Е.С.,  заместитель начальника  управления  образования;  Шмыкова Н.В.,  директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Информационно- аналитическая справка | не позднее  01.09.2023 |
| 16. | Обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Федорова Е.С.,  заместитель начальника  управления образования | Информационно- аналитическая справка | не позднее дня  окончания капитального ремонта в объекте |
| 17. | Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" | Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Утвержденный  муниципальным штабом план обеспечения  дополнительного профессионального образования | не позднее  10.10.2025 |
| 18. | Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих  команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального  ремонта. | Шмыкова Н.В.,  директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» | Документы о  повышении  квалификации  педагогических  работников | не позднее  31.07.2025 |