**УТВЕРЖДАЮ**



**Мероприятия плана деятельности Муниципального штаба РОК**

по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Тотемская СОШ №2»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** |
| 1. | Информирование родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта здания МБОУ «Тотемская СОШ №2» в 2024-2025 годах и необходимости организации работы по обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений ремонтируемых зданий | 01.09.2023-10.09.2023 |
| 2. | Проведение организационного собрания Штаба РОК по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений ремонтируемых зданий | 20.09.2023 |
| 3. | Подготовка положения о проведении школьного конкурса проектов по дизайну школьных пространств «Наша НОВАЯ школа» | До 30.09.2023 |
| 4. | Проведение конкурса на лучшее дизайнерское решение по оформлению общешкольных пространств МБОУ «Тотемская СОШ №2» в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий | Октябрь 2023 |
| 5. | Подведение итогов конкурса | Октябрь 2023 |
| 6. | Обсуждение вопроса о согласовании с родителями и педагогическими работниками, активом обучающихся дизайнерских и иных проектов в ходе капитального ремонта школы | Ноябрь 2023 |
| 7. | Подготовка технического задания для заключения договора на разработку дизайнерского проекта оформления школьных пространств | Декабрь 2023 |
| 8. | Обсуждение дизайнерских решений (профессиональный дизайнер и рабочая группа по созданию нового дизайна школы, состоящая из школьников, их родителей и педагогов школы). Создание эскизного проекта оформления школьных пространств. | Декабрь 2023 |
| 9. | Создание эскизного проекта оформления школьных пространств. Подготовка технической документации. | До 30.12.2023 |